ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ____

на текущий ремонт

| г.Минск | «___» __________ 2026г. |
| --- | --- |

Научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛТЭИ», в лице заместителя директора по строительству и идеологической работе Новика Василия Тадеушевича, действующего на основании Доверенности от 05.01.2026 № 1, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совмина от 15.09.1998 № 1450 (далее - Правила № 1450), Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее - ГК), заключили настоящий Договор строительного подряда (далее - Договор) о нижеследующем.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту общих коридоров цокольного этажа здания общежития по ул. Огарева, 1 в г. Минске на основании дефектного акта №26 и локальной сметы, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену в установленные Договором сроки.

1.2. Выполнение работ производится в объеме, предусмотренном сметной документацией (Приложение1), дефектным актом (Приложение 2), а также требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными правовыми актами (далее - ТНПА), условиями Договора.

1.3. Работы выполняются собственными силами Подрядчика.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена работ в соответствии с дефектным актом и сметой составляет: _______ (_____________ белорусских руб. _____ коп.), Ставка НДС - _____%.

2.2. В цену работ входят затраты, необходимые для осуществления обязательств Подрядчика в соответствии с Договором, в том числе затраты на заработную плату, приобретение материалов, эксплуатацию машин и механизмов с учетом их арендной платы, прочие расходы, накладные расходы и плановые накопления, налоги и сборы в бюджетные и внебюджетные фонды.

2.3. Расчет стоимости строительных работ осуществлен:

в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39.

2.4. Цена договора корректируется:

в случае изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, а также установления и (или) отмены налоговых льгот;

изменения прогнозных индексов;

изменения нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;

изменения сметной документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;

изменения сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных Договором:

выявлении дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

изменении даты начала выполнения подрядных работ и (или) приостановлении строительства (выполнения подрядных работ) по обстоятельствам, не зависящим от Сторон или зависящим от Заказчик.

2.5. Неизменная договорная (контрактная) цена, не корректируется в случае изменения фактической стоимости материалов, изделий по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене.

Цена Договора изменяется по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором, с учетом указанных обстоятельств. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.

2.6.  При превышении общей стоимости выполненных подрядных работ по актам над неизменной ценой стоимость работ, выполненных в последнем месяце, уменьшается в акте на сумму превышения.

При превышении неизменной цены над общей стоимостью выполненных работ согласно актам на сумму превышения уменьшается неизменная цена.

2.7. Источник финансирования – собственные средства.

2.8. Обязанность по обеспечению материальными ресурсами несет Подрядчик.

РАЗДЕЛ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан начать, выполнить, закончить и оформить в установленном порядке работы в следующие сроки.

Дата начала выполнения работ –      «  »          2026г.

Дата завершения выполнения работ – «  »           2026г.

3.2. Сроки выполнения работ продлеваются в установленном порядке на количество календарных дней при наступлении следующих обстоятельств:

- нарушение Заказчиком установленных Договором сроков передачи сметной документации;

- несвоевременная передача Подрядчику строительной площадки (фронта работ);

- выявление в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных сметной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

- приостановление выполнения работ на основании письменного требования Заказчика на период более 5 (пяти) календарных дней, но не более 3 (трех) месяцев по причинам, не зависящим от Подрядчика.

3.3. В случаях необходимости продления срока выполнения работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, изложенных в п. 3.2 Договора, письменно уведомить Заказчика с указанием планируемой даты завершения работ.

РАЗДЕЛ 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Исполнять условия Договора.

4.1.2. Представить Подрядчику до начала выполнения работ согласно п. 3.1 Договора сметную документацию и дефектный акт.

4.1.3. Не позднее даты начала выполнения работ передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) по Договору, при этом допускается передача строительной площадки (фронта работ) по частям.

4.1.4. Выделить ответственного представителя для согласования и решения всех вопросов, а также для подписания актов сдачи-приемки работ.

4.1.5. Принимать и своевременно оплачивать работы, выполненные Подрядчиком в порядке, предусмотренном Договором.

4.1.6. При внесении изменений в сметную документацию передать Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений 1 (один) экземпляр измененной документации (дополнительный дефектный акт и локальную смету), уточнить при необходимости по согласованию с Подрядчиком стоимость и сроки выполнения работ, в том числе дополнительных.

4.1.7. Незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных работах ненадлежащего качества и отступлениях от Договора.

4.1.8. Уплачивать пени и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, если он не докажет, что они возникли не по его вине.

4.1.9. Принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных Договором.

4.1.10. Иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2. Права Заказчика:

4.2.1. Вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию.

4.2.2. Инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения Договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных Договором.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. Требовать за счет Подрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока.

4.2.5. Отказаться от принятия результата работ в случае выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы.

4.2.6. Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением Договора, если условиями Договора или законодательством не предусмотрено иное.

4.2.7. Иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

4.2.8. Поручать Инженерной организации осуществлять функции технического надзора за ходом текущего ремонта по объекту в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 №102.

РАЗДЕЛ 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Исполнять условия Договора.

5.1.2. Не передавать без согласия Заказчика сметную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам.

5.1.3. Выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе ТНПА, а также сметной документации.

5.1.4. Выполнять работы в определенные Договором сроки.

5.1.5. Закупать материальные ресурсы.

5.1.6. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, уборку строительной площадки (фронта работ).

5.1.7. Своевременно обеспечить уборку строительного мусора и утилизацию строительных отходов. Отходы, образовавшиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью подрядной организации.

5.1.8. Обеспечивать сохранность имущества, переданного Заказчиком и иными лицами для выполнения строительных работ.

5.1.9. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по Договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер.

5.1.10. Обеспечивать Заказчику, возможность осуществления по согласованию с Подрядчиком контроль и надзор за производством работ.

5.1.11. В согласованные с Заказчиком сроки устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик несет ответственность.

5.1.12. Предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний.

5.1.13. Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в сметной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим стоимости работ.

5.1.14. Обеспечить поставку на Объект строительных материалов.

5.1.15. Оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ сметной документации и требованиям ТНПА, вести ее в установленном порядке.

5.1.16. Передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и Договором, результат строительных работ.

5.1.17. Выполнить на Объекте необходимые мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

5.1.18. По указанию Заказчика остановить поставку материальных ресурсов и произвести их замену или ремонт, если их качество не будет соответствовать требованиям, установленным в Договоре.

5.1.19. Принимать участие в производственных совещаниях и обеспечить уполномоченное лицо наличием документов, подтверждающих полномочия на право подписи протокола производственного совещания, а также иных документов, принимаемых на совещаниях.

5.1.20. Обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям, магистралям, имуществу Заказчика.

5.1.21. Иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. Получать плату за выполненные строительные работы в соответствии с Договором.

5.2.2. Инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Беларусь.

5.2.3. Страхование рисков случайного уничтожения или повреждения результата строительных работ.

5.2.4. Приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

5.2.5. Удержать результат строительных работ до полной их оплаты Заказчиком, если Заказчик не оплатил выполненные строительные работы в установленные Договором сроки.

5.2.6. Иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка результатов работ производится Заказчиком по факту выполнения работ по Договору. Подрядчик заблаговременно (не менее чем за 3 (три) рабочих дня) уведомляет Заказчика о дате завершения работ.

Сдача-приемка выполненных работ по Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Подрядчик передает Заказчику акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по форме С-2а (далее - акты по форме С-2а) и справку о стоимости выполненных работ по форме С-3а после завершения работ.

6.2. Совместно с документами, перечисленными в п. 6.1 Договора, Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью (при наличии) и возвратить Подрядчику. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. При отказе Заказчика от подписания акта С-2а в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной Стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.

6.3. Все работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в сметной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных ТНПА, подлежат приемке Заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций, формы которых утверждаются Минстройархитектуры.

Если уполномоченный представитель Заказчика не явится к проведению приемки скрытых строительных работ и если задержка в освидетельствовании скрытых строительных работ приведет к нарушению технологии производства работ, то Подрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае выполнение по требованию Заказчика демонтажа для проверки скрытых строительных работ, а также последующих технологически связанных с ним строительных работ производится за счет Заказчика, а при выявлении нарушений требований сметной документации и ТНПА - за счет средств Подрядчика.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. За расчетный период принимается весь объем работ по договору.

7.2. В рамках исполнения Договора Подрядчик обязуется осуществить поставку необходимых материалов в соответствии с требованиями сметной документации. Для приобретения материалов, Заказчик предоставляет Подрядчику аванс на основании письменной заявки Подрядчика в размере, не превышающем 50% полной стоимости материалов согласно сметной документации.

7.3. Обязанность Заказчика по уплате аванса возникает после согласования, заключенного Подрядчиком с Поставщиком договора поставки товаров, для приобретения которых выделяется аванс. Копия договора на поставку товаров и приложений к нему должна быть представлена Заказчику. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней не выразил возражений в письменном виде на представленный договор, он считается согласованным с Заказчиком. Аванс должен быть перечислен Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты согласования договора.

7.4. Аванс считается отработанным, если объем Работ, предусмотренный Сметной документацией, выполнен в полном объеме и в предусмотренный срок. В случае нарушения сроков освоения аванса, включая оформление документов, подтверждающих выполнение Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами от суммы перечисленного аванса за каждый день просрочки. Размер процентов, взимаемых с Подрядчика за пользование чужими денежными средствами по Договору, устанавливается равным размеру ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства.

7.5. Основанием для расчетов за выполненные работы является подписанная Сторонами справка о стоимости выполненных работ по форме С-3а, составленная на основании акта по форме С-2а, с указанием даты их подписания.

7.6. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания представителями Подрядчика и Заказчика справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а и акта по форме С-2а, посредством перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Подрядчика.

7.7. Валюта Договора и валюта платежа - белорусские рубли.

7.8. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат. Не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы.

7.9. Первичная учетная документация в ходе исполнения настоящего Договора оформляется с учетом обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. На принятые и выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок 2 (два) года со дня принятия результата работ Заказчиком по акту. Если результат строительных работ, являющихся предметом Договора, не принимается Заказчиком по независящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.

8.2. Гарантийные сроки на технологическое, инженерное, сантехническое, электротехническое и другое оборудования, материалы и изделия, использованные для выполнения строительных работ, устанавливаются законодательством или изготовителем.

8.3. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов или недостатков строительных работ Заказчик должен сообщить Подрядчику в течение 5 (пяти) дней со дня обнаружения в письменной форме с описанием состояния и дефектов. Подрядчик должен произвести устранение выявленных дефектов и недостатков в соответствии с условиями Договора.

8.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Форма дефектного акта, а также порядок его заполнения и применения утверждается Минстройархитектуры.

8.5. Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества.

8.6. Если Подрядчик не устранит выявленные дефекты или недостатки в установленный срок, Заказчик вправе выполнить соответствующие работы своими силами или привлечь к устранению дефектов или недостатков третьих лиц с отнесением документально подтвержденных расходов на Подрядчика.

РАЗДЕЛ 9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля или влияния Сторон (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Договора.

При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.2. В случае если форс-мажор препятствовал или будет препятствовать одной из Сторон выполнить обязательства, предусмотренные Договором, данная Сторона обязана письменно сообщить другой Стороне о начале форс-мажорного обстоятельства и указать обязательства по Договору, которые невозможно выполнить, причем возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой своего государства либо другим уполномоченным органом. Данное уведомление должно быть отправлено в течение 14 (четырнадцати) дней с момента, когда Сторона узнала или должна была узнать о начале действия форс-мажорного обстоятельства. После получения уведомления другой Стороной Договора данная Сторона освобождается от выполнения обязательств на срок, когда форс-мажорное обстоятельство препятствует ей выполнить их.

РАЗДЕЛ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии с Правилами № 1450.

10.2. Подрядчик несет ответственность:

за нарушение установленных в Договоре сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости;

в случае превышения по своей вине установленных Договором сроков передачи результата строительных работ более чем на 10 рабочих дней – штраф в размере 15% стоимости работ по договору;

несвоевременное устранение дефектов, в том числе выявленных в период гарантийного срока, - 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока;

при нарушении персоналом Подрядчика требований и правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и гигиенических норм согласно требованиям законодательства Республики Беларусь и локальных нормативно-правовых актов Заказчика, Подрядчик несет полную материальную ответственность, а также уплачивает штраф в размере 10 базовых величин за каждый случай нарушения, документально зафиксированного соответствующей службой Заказчика.

10.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику в следующих случаях и размерах:

за уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

10.4 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта не по вине Заказчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.

10.5. Споры, возникшие в связи с исполнением Договора, будут рассматриваться в экономическом суде г.Минска. Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения претензии 15 календарных дней.

РАЗДЕЛ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств, вытекающих из условий Договора.

11.2. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон с проставлением Сторонами печатей (при их наличии), которое будет являться неотъемлемой частью Договора.

11.3. Основания для изменения условий Договора и порядок изменения условий настоящего Договора устанавливаются Правилами № 1450, ГК, иными актами законодательства.

11.4. До завершения выполнения работ Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:

11.4.1. Заказчика:

- при задержке Подрядчиком начала выполнения работ по причине или обстоятельствам, зависящим от Подрядчика;

- при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков завершения работ и задержки сдачи выполненных работ исключительно при наличии вины Подрядчика;

- при неоднократном нарушении Подрядчиком условий Договора и неисполнении указаний Заказчика, направленных Подрядчику в письменной форме;

- если Подрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий Договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;

- при принятии решения о консервации или прекращении выполнения строительных работ.

11.4.2. Подрядчика:

- при неоплате заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетные периоды, за исключением случаев единовременной оплаты;

- при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ.

11.4.3. Любой из Сторон:

- если на предложение о внесении изменений в условия Договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок;

- если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;

- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

11.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным и это приводит или может привести к нарушению конечного срока выполнения работ, с учетом п. 3.2 настоящего Договора;

- если имеются отступления от условий настоящего Договора по вине Подрядчика;

- в любое время без указания причин, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу (в том числе стоимость приобретенных материалов) выполненную до получения уведомления об отказе от договора без возмещения убытков.

11.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора:

- в случае несогласования Заказчиком дополнительных работ, без которых невозможно достичь конечного результата работ;

- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчиком о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика.

11.7. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой Стороной уведомления Сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п. 78 Правил № 1450.

В случае отказа Подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

12.3. Настоящий договор, приложения к нему и все другие документы, связанные с его исполнением, переданные по факсу или электронной почте, должны быть заменены на оригиналы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон. Адреса Сторон, в том числе адрес электронной почты, указанные в разделе 13. Договора считаются действительными, в том числе для отправки почтовой корреспонденции.

12.4. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12.5. Антикоррупционная оговорка

Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией».

Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения договора полностью либо частично.

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, обязана возместить другой стороне все причиненные убытки.

12.6. Следующие приложения, указанные в Договоре, являются неотъемлемой частью Договора:

приложение 1. Локальная смета №1;

приложение 2. Копия дефектного акта №26.

РАЗДЕЛ 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК РУП «БЕЛТЭИ» 220004, г. Минск, Республика Беларусь. ул. Романовская Слобода, 5. Телефон/факс: (017) 397 87 56 Банковские реквизиты: IBAN BY69 BLВB 3012 0100 1451 8800 1001, Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску и Минской области, 220004, г.Минск, ул.Коллекторная,11-2 SWIFT: BLBBBY2X УНП 100145188, ОКПО 001300625000 e-mail: beltei@beltei.by Заместитель директора по строительству и идеологической работе __________________ В.Т. Новик | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |